## Slide 1
毕业论文答辩模板
Graduation thesis defense template
校园快递代取跑腿管理系统
Campus Courier Pickup and Errand Management System
计算机科学与技术4班丨30组
汇报人：蒋奕婷
时间：2026年5月19日
指导老师：尹兆远

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
项目概述
Project Overview
03
技术路线
Technical Approach
02
需求分析
04
进度与分工
Requirements Analysis
Schedule & Roles

## Slide 3
项目概述
01

## Slide 4
项目背景与目标
项目背景
项目目标
校园快递量日益增多，许多学生因上课、实习等原因无法及时取件，同时存在有闲暇时间的学生愿意通过跑腿赚取少量报酬。本系统旨在搭建一个校园内的快递代取信息平台，让发布任务与接单更加便捷、规范。
实现一个快递代取跑腿管理系统，支持学生发布取件订单、跑腿员浏览并接单、订单状态实时跟踪（待接单→已接单→配送中→已完成），并提供个人订单管理功能。
项目概述

## Slide 5
项目概述
开发环境与条件
数据库
MySQL 8.0
版本控制
Git + GitHub 公开仓库
开发工具
VS Code
IntelliJ IDEA
运行环境
JDK 17
Windows

## Slide 6
需求分析
02

## Slide 7
目标用户与使用场景
面向对象
学生因上课、实习或考研复习无法亲自取件时，通过系统发布订单，填写取件码、快递点及宿舍楼信息；跑腿员在课余时间浏览未接订单，接单后前往快递点取件，并将快递送至指定宿舍楼下或门口，双方确认完成。全程线上流转，提升效率。
使用场景
普通用户：需要代取快递，发布订单；查看自己发布的订单状态；对跑腿员进行评价。
跑腿员用户：浏览未接订单，接单，更新配送进度，确认完成订单，查看累计收入与完成单数。
需求分析

## Slide 8
注册、登录、
角色区分（普通用户 / 跑腿员）
用户模块
发布订单、接单、更新进度、确认完成、取消订单
订单模块
订单完成后对跑腿员进行评分和留言
评价模块
跑腿员查看累计收入与完成单数
结算模块
核心功能清单
需求分析

## Slide 9
普通页面响应时间≤2秒，并发用户数≤50。
性能要求
用户密码加密存储，防止简单SQL注入。
安全要求
建议使用Chrome浏览器访问。
容性要求
非功能需求
需求分析

## Slide 10
技术路线
03

## Slide 11
总体架构：采用前后端分离架构，前端通过AJAX调用后端RESTful API，后端连接MySQL数据库。
后端：Java 17 + Spring Boot 2.7.x + MyBatis-Plus
前端：Vue3 + Vite + Element Plus + Vue Router + Axios + Pinia
数据库：MySQL 8.0
主要技术
技术路线

## Slide 12
数据设计初步考虑
用户（User）、订单（Order）、评价（Review）、结算记录（Settlement）。
主要实体
用户ID、姓名、学号、角色（普通用户/跑腿员）、密码（加密）、手机号、跑腿员累计收入、完成单数等
用户表
订单ID、发布者ID、接单者ID、取件码、快递点、宿舍楼、状态（0待接单/1已接单/2配送中/3已完成/4已取消）、发布时间、完成时间等
订单表
评价ID、订单ID、评分（1-5）、留言内容、评价时间
评价表
用于记录每次完成订单后跑腿员的收入变动
结算记录表
技术路线

## Slide 13
进度与分工
04

## Slide 14
阶段划分
第一阶段
第三阶段
第四阶段
4月17日-4月23日
确定需求、项目框架搭建
4月24日-4月30日 数据库设计、后端核心接口开发 + 前端页面实现
5月1日-5月5日
前后端联调、核心流程测试、完成中期报告
5月6日-5月13日
补充评价/结算模块、撰写软件说明书，最终汇总、PPT制作
第二阶段
进度与分工

## Slide 15
风险：成员Git操作不熟导致提交混乱
应对：每人只在自己的模块文件夹工作，审查后再合并
风险与应对
风险：后端接口进度滞后
应对：前端先用mock数据
风险：测试时间不足
应对：重点测试发布-接单-完成的核心流程
进度与分工

## Slide 16
当前进度与分工
✅ Git远程仓库已创建并设置为公开
✅ 项目计划书已提交至GitHub
✅ 技术栈已确定，分工明确
🔄 数据库设计和前后端开发正在进行中
“
”
蒋奕婷 | miku0831-01 | 组长、项目统筹、文档撰写、汇报
唐雪凝 | ttxnn46 | 前端页面开发、调用API
周文瑶 | oowzdl | 后端接口、业务逻辑
宁钰莹 | ning413 | 数据库设计、测试
进度与分工

## Slide 17
协作方式与计划
Git协作方式
阶段性成果计划
仓库地址：https://github.com/30CampusExpress/campus-express
开发分支：每人基于`main`创建`feature/姓名-模块名`分支，完成后提PR，至少一人审查后合并。
提交信息格式：`<type>: <描述>`，如 `feat(登录): 完成登录接口`。
阶段1：项目计划书、项目框架搭建记录
阶段2：API文档、前端页面截图
阶段3：可运行的系统录屏、中期报告
阶段4：进行测试、软件说明书、PPT
进度与分工

## Slide 18
毕业论文答辩模板
Graduation thesis defense template
谢谢大家
THANKS FOR LISTENING
计算机科学与技术4班丨30组
汇报人：蒋奕婷
时间：2026年4月24日
指导老师：尹兆远